## Slide 1
SmartCase
Apresentação Final
Engenharia de Software (IF977)
Profº Vinicius Cardoso Garcia
José Barbosa da Silva Neto
Valdi Ferreira do Nascimento Junior
Victor Nunes de Farias Neves
Vitória Maria da Silva Maciel

## Slide 2
Planejamento Geral do Projeto
Estudar todas as tecnologias usadas
  Todos os membros
Gerenciar o time
  Valdi Ferreira
Desenvolver ao menos um CRUD completo ou User Stories equivalentes
  Todos os membros
Supervisionar o desenvolvimento
  Neto Barbosa, Victor Nunes
Documentar o projeto
  Valdi Ferreira, Vitória Maciel

## Slide 3
Valdi Ferreira
Atividades Planejadas
Concluídas:
  Gerenciamento de todo o time
  Documentação do projeto
  Desenvolvimento de BDDs
  Desenvolvimento de Mockups e Storyboards
  Desenvolvimento de User Stories e integração de todas as partes do sistema
Não concluídas:
  Alguns atrasos em terminar os estudos referentes ao projeto e iniciá-lo

## Slide 4
Neto Barbosa
Atividades Planejadas
Concluídas:
  Desenvolvimento de parte considerável do projeto
  Refatoração de códigos
  Supervisionamento de branchs e commits
  Padronização das páginas
  Integração do sistema
Não concluídas:
  Alguns atrasos em terminar os estudos referentes ao projeto e iniciá-lo

## Slide 5
Vitória Maciel
Atividades Planejadas
Concluídas:
  Desenvolvimento de User Stories
  Desenvolvimento das Apresentações
  Documentação do projeto
  Padronização de documentos para entregas
Não concluídas:
  Alguns atrasos em terminar os estudos referentes ao projeto e iniciá-lo

## Slide 6
Victor Nunes
Atividades Planejadas
Concluídas:
  Desenvolvimento de User Stories
  Desenvolvimento de BBD e TDD
  Supervisionamento de testes
Não concluídas:
  Alguns atrasos em terminar os estudos referentes ao projeto e iniciá-lo

## Slide 7
Valdi Ferreira
Lições Aprendidas
Foi muito gratificante a experiência de desenvolver um projeto com tantos desafios. A proposta nos dada para construirmos um software como serviço exigiu dedicação e busca para o aprendizado. Essa jornada foi enriquecedora desde o início quando escolhemos o projeto e ouvimos as primeiras sugestões de como abordá-lo. Como gerente, tive alguns desafios particulares a função, dos quais destaco lidar com os desafios em equipe como líder e, muitas vezes, como liderado.
Todas as abordagens vistas na disciplina (Metodologia Ágil, SOA, SaaS, etc) e todas as sugestões e indicações feitas inúmeras vezes durante o período foram ,e são, de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e acadêmico de todos nós.
Tivemos problemas, dúvidas, tomamos decisões, erramos e acertamos. Crescemos muito com esse projeto e estamos muito felizes com o resultado.

## Slide 8
Neto Barbosa
Lições Aprendidas
Durante todo o processo de desenvolvimento conseguimos notar vários aspectos importantes para o processo de desenvolvimento de um software que antes não tínhamos em mente, começando pela elaboração conceitual do software, pensando em todas suas funcionalidades e como o software deve realmente se comportar levantando todos os requisitos possíveis. Após o levantamento dos requisitos seguimos para a parte de planejamento, onde planejamos todas as atividades para cada integrante do grupo para que as mesmas fossem divididas igualmente e que nenhum membro ficasse sobrecarregado e que utilizasse a maior parte do seu tempo em atividades que nenhuma outra pessoa estaria fazendo para que duas pessoas ou mais não ficassem em uma única atividade, perdendo esse tempo que poderia ser utilizado para adiantar outra atividade, feito isso os papeis de cada um se dividiu pelo fato de que cada um teria já suas atividades bem definidas, com isso entramos na parte de acompanhamento do projeto que seria a fase de monitoramento de atividades e análise constante para saber se conseguiríamos terminar o projeto a tempo para ser entregue com a melhor qualidade possível, sendo essa tarefa de monitoramento ficando a cargo do gerente do projeto mas que todos os integrantes ajudavam para que o projeto fluísse com a melhor qualidade possível.
Após o fechamento de cada release para a elaboração do post-mortem fazíamos sempre reuniões para debater oque poderia ser melhorado no processo de desenvolvimento de cada release, com isso a cada nova release nosso processo de desenvolvimento estava ficando mais maduro e a velocidade do avanço do projeto foi aumentada devido a essa análise feita nos intervalos de cada release.

## Slide 9
Vitória Maciel
Lições Aprendidas
O objetivo do projeto para a disciplina de Engenharia de Software foi atendido com sucesso. Durante o processo de desenvolvimento, classifica-se como um dos pontos fracos a curva de aprendizado, que foi um pouco demorada ao longo do projeto. Os riscos previstos foram devidamente tratados, visto que não ocorreu nenhum impacto considerável, e todas as entregas foram feitas dentro do prazo, seguindo o escopo definido. Isso não seria possível sem a boa comunicação e compreensão da equipe, que além de muito empenhada, sempre esteve disponível à sua maneira.

## Slide 10
Lidar com escopo, tempo, custo e entender como o cliente deseja o projeto é de grande importância em um projeto. Tal projeto proporcionou o aprendizado no trabalho em grupo similar a uma empresa: separação de tarefas e confiança que os membros da sua equipe irão realiza-las foram parte fundamentais para o sucesso do projeto. Ficar responsável por boa parte dos testes das implementações e parte do desenvolvimento foi um grande desafio, onde pude aprender sobre como testes funcionam e como o propósito dos testes são importantes, que é a validação do que está sendo desenvolvido. Em projetos posteriores, tanto o gerenciamento do projeto quanto o uso de testes serão utilizadas, por validar e garantir qualidade no que foi desenvolvido.
Victor Nunes
Lições Aprendidas

## Slide 11
Críticas e Sugestões