Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 05 de Novembro de 2015 | Sistema de Automação de Chamadas | Valdi Ferreira |

Resumo do status

Este relatório tem por objetivo relatar as atividades relacionadas à 1° Iteração do Projeto. As novas versões de mockups e storyboards foram desenvolvidos o que ajudou muito na implementação das novas propostas do cliente. Para enriquecer ainda mais o entendimento um modelo ER de banco de dados também foi atualizado.. Foram escolhidas três histórias de usuário para serem desenvolvidas por estarem ligadas à um CRUD de um mesmo elemento (machine).

A entrega foi um pouco prejudicada pelo necessidade de estudar o assunto o que ainda ocupa tempo no desenvolvimento. Os testes não puderam ser concluídos por razão semelhante.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa |  | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| 1° Entrevista com o Cliente |  | 100 | 16/09/2015 | Valdi F. Victor N. |  |
| 1° Geração das Use Stories |  | 100 | 16/09/2015 | Todos os membros |  |
| 1° Lo-FI |  | 100 | 03/11/2015 | Todos os membros |  |
| 1° StoryBoard |  | 100 | 03/11/2015 |  |  |
| Modelo ER de banco de dados do Projeto |  | 100 | 28/11/2015 | Valdi F. | - |
| Modelo Lógico do banco de dados do Projeto |  | 100 | 28/11/2015 | Valdi F. | - |
| (Use Story) Adicionar Equipamento |  | 100 | 03/11/2015 | Neto B. Vitória M. | - |
| (Use Story) Deletar Equipamento |  | 100 | 03/11/2015 | Neto B. Vitória M. | - |
| (Use Story) Modificar Equipamento |  | 100 | 03/11/2015 | Neto B. Vitória M. | - |
| Testes RSpec (TDD) |  | 0 | - | - | A equipe ainda não possui conhecimento para utilizar essa ferramanta |
| Testes Cucumber (BDD) |  | 0 | - | - | A equipe ainda não possui conhecimento para utilizar essa ferramanta |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Não foram elaborados os testes automatizados | Falta de domínio em RSpec e cucumber | Durante toda a Iteração |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Intensificar os estudos de RSpec e Cucumber a fim de atender melhor as entregas de desenvolvimento. Utilizar ostensivamente a programação em par.