Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 06 de Dezembro de 2015 | Sistema de Automação de Chamadas | Valdi Ferreira |

Resumo do status

Este relatório tem por objetivo relatar as atividades relacionadas à 3° Iteração do Projeto. Demos continuidade ao uso de BDD (cucumber e capybara) no desenvolvimento além de ampliar o uso de TDD (rspec) e a desenvolvemos o sistema de autenticação para o sistema

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa |  | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| (Features and Step Definitions)  [Login no sistema](https://github.com/jbsn94/SmartCase/issues/15) |  | 100 | 20/11/2015 | Neto Barbosa e Victor Nunes | - |
| (Use Story) [Login no sistema](https://github.com/jbsn94/SmartCase/issues/15) |  | 100 | 20/11/2015 | Neto B. | - |
| (Use Story) [Envio automático de senhas](https://github.com/jbsn94/SmartCase/issues/26) |  | 100 | 27/11/2015 | Neto B. | - |
| (Use Story) [Adicionando criptografia as senhas](https://github.com/jbsn94/SmartCase/issues/27) |  | 100 | 06/12/2015 | Neto B. | - |
| Testes RSpec (TDD) |  | 100 | 20/11/2015 | Victor Nunes | - |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Falta de tempo | Divisão de atividades visando entrega de outras disciplinas. | Durante toda a Iteração |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Manter o ritmo de desenvolvimento para cumprir o cronograma.